2018年9月4日下午16：00，在独山子区政府312会议室，独山子区王珏副区长召开专题会议，协调解决克职院独山子校区基础设施办理不动产证资料缺失的相关事宜，独山子区发改委、国土局韩泽东、王意军、住建局闫海峰、克职院  艾之海、程晓玲参加了会议，

会议主要协调解决克拉玛依职业技术学院独山子校区基础设施办理不动产证，基础设施建设资料缺失或未办理的问题。

克职院资产处艾之海汇报克职院独山子校区基础设施状况及办理基础设施不动产证建设资料缺失或未办理的现状（主要是：发计委立项文件；用地规划平面图；建设工程规划许可证；建设工程施工许可证；建设用地规划许可证；建设工程竣工规划认可书；房地产测绘报告；竣工验收报告等缺失资料）。

会议形成的意见：

1、由独山子住建局提供基础设施办理不动产所需资料清单。

2、克职院按照清单在本单位或原上级主管单位处，查找相关资料，建立所缺资料和现有资料清单。

3、克职院与市政府相关领导或单位协商解决办不动产证所需资料缺失的解决办法，独山子区政府按照要求协助解决。

4、独山子校区原有房产证的平房及土地证，独山子区可以解决换证。